H5 展业

项目问题分析与修复报告

报告日期：2026 年 06 月 26 日

报告版本：v1.0

# 一、项目概况

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

| 项目名称 | H5 展业 |
| --- | --- |
| 技术栈 | Next.js 14.2.18 + React 18 + TypeScript + Tailwind CSS + Prisma + SQLite |
| 构建工具 | Next.js (App Router) |
| 数据库 | SQLite (Prisma ORM) |
| 部署方式 | EdgeOne Pages (推荐) |

# 二、问题汇总表

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

下表按严重度排序，🔴 严重 = 构建失败/运行时崩溃；🟠 高 = 逻辑错误，上线后异常；🟡 中 = 隐患/不完整实现。

合计 13 项问题（🔴 严重 4 / 🟠 高 4 / 🟡 中 5）　　已修复 9 / 待修复 4

| # | 严重度 | 文件 | 行号 | 问题描述（摘要） | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 🔴 严重 | app/assessment/[id]/page.tsx | — | useEffect 钩子内部结构错乱，括号不匹配导致 JSX 解析失败，整个文件无法编译。 | 已修复 |
| 2 | 🔴 严重 | app/assessment/[id]/page.tsx | 102 | 第 102 行出现非法语法 const checkPayment(oid)，const 关键字多余导致解析错误。 | 已修复 |
| 3 | 🔴 严重 | lib/ai/index.ts | 9 | ChatMessage 接口中 role 类型拼写错误：'assitant' 应为 'assistant'。 | 已修复 |
| 4 | 🔴 严重 | prisma/schema.prisma | 45-46 | Order.assessment 定义为 Assessment[]（数组），业务逻辑应为单个关联；@relation 在两侧重复定义 fields/references 导致 schema 验证失败。 | 已修复 |
| 5 | 🟠 高 | app/api/payment/wechat/notify/route.ts | 62 | 支付成功判断条件使用 &&（且），导致 return_code 和 result_code 同时不为 SUCCESS 才视为失败，逻辑错误。 | 已修复 |
| 6 | 🟠 高 | app/assessment/[id]/page.tsx | 17-62 | useEffect 依赖数组包含 data?.status，每次 setData 后 effect 重新执行，可能启动多个 setInterval，造成内存泄漏和重复请求。 | 已修复 |
| 7 | 🟠 高 | app/assessment/[id]/page.tsx | 117 | 模拟支付后使用 location.reload() 整页刷新，在 SPA 中应改用状态更新，体验差且会丢失组件状态。 | 已修复 |
| 8 | 🟠 高 | lib/report/index.ts | 172 | getReportPreview 中 score 字段未做类型校验，若 fullReport.score 为字符串或 undefined，Math.floor 返回 NaN，前端渲染显示 NaN。 | 已修复 |
| 9 | 🟡 中 | lib/payment/wechat.ts | 113 | 生产环境微信支付未实现，调用时直接 throw Error('生产环境微信支付请接入真实 API')，属于空实现。 | 待修复 |
| 10 | 🟡 中 | 所有 API 路由 | — | API 路由缺少输入格式校验，如 contactPhone 未校验手机号格式，字段类型未严格检查，存在脏数据风险。 | 待修复 |
| 11 | 🟡 中 | 所有 API 路由 | — | 缺少 API 限流/防刷机制，任何人可无限次调用提交测评接口，存在被刷风险。 | 待修复 |
| 12 | 🟡 中 | next.config.mjs | 3-6 | serverActions.bodySizeLimit 配置写法在 Next.js 14.2 中已迁移，旧写法会有警告。 | 已修复 |
| 13 | 🟡 中 | .env | 4 | OPENAI_API_KEY 配置为空字符串，AI 分析功能将无法调用，测评提交后异步生成报告时会抛出异常，测评状态变为 failed。 | 待修复 |

# 三、问题详细说明与修复记录

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

问题 #1　🔴 严重

| 文件路径 | app/assessment/[id]/page.tsx |
| --- | --- |
| 行号 | — |
| 状态 | 已修复 |
| 问题描述 | useEffect 钩子内部结构错乱，括号不匹配导致 JSX 解析失败，整个文件无法编译。 |

修复方案：

重写文件：修复 useEffect 结构；将 checkPayment 移出 useEffect；用 useRef 管理轮询定时器；location.reload() 改为 fetchData()。

────────────────────────────────────────────────────────────────────

问题 #2　🔴 严重

| 文件路径 | app/assessment/[id]/page.tsx |
| --- | --- |
| 行号 | 102 |
| 状态 | 已修复 |
| 问题描述 | 第 102 行出现非法语法 const checkPayment(oid)，const 关键字多余导致解析错误。 |

修复方案：

删除多余的 const 关键字，改为标准函数调用 checkPayment(oid)。

────────────────────────────────────────────────────────────────────

问题 #3　🔴 严重

| 文件路径 | lib/ai/index.ts |
| --- | --- |
| 行号 | 9 |
| 状态 | 已修复 |
| 问题描述 | ChatMessage 接口中 role 类型拼写错误：'assitant' 应为 'assistant'。 |

修复方案：

修正拼写：'assitant' → 'assistant'。

────────────────────────────────────────────────────────────────────

问题 #4　🔴 严重

| 文件路径 | prisma/schema.prisma |
| --- | --- |
| 行号 | 45-46 |
| 状态 | 已修复 |
| 问题描述 | Order.assessment 定义为 Assessment[]（数组），业务逻辑应为单个关联；@relation 在两侧重复定义 fields/references 导致 schema 验证失败。 |

修复方案：

Order.assessment 改为 Assessment?；删除 Order/Report 侧重复的 @relation(fields/references)；assessmentId/orderId/reportId 加 @unique。

────────────────────────────────────────────────────────────────────

问题 #5　🟠 高

| 文件路径 | app/api/payment/wechat/notify/route.ts |
| --- | --- |
| 行号 | 62 |
| 状态 | 已修复 |
| 问题描述 | 支付成功判断条件使用 &&（且），导致 return_code 和 result_code 同时不为 SUCCESS 才视为失败，逻辑错误。 |

修复方案：

将 && 改为 ||：任一字段不为 SUCCESS 即视为未支付成功。

────────────────────────────────────────────────────────────────────

问题 #6　🟠 高

| 文件路径 | app/assessment/[id]/page.tsx |
| --- | --- |
| 行号 | 17-62 |
| 状态 | 已修复 |
| 问题描述 | useEffect 依赖数组包含 data?.status，每次 setData 后 effect 重新执行，可能启动多个 setInterval，造成内存泄漏和重复请求。 |

修复方案：

用 useRef 保存 timer 引用，清理前先 clearInterval，避免重复轮询。

────────────────────────────────────────────────────────────────────

问题 #7　🟠 高

| 文件路径 | app/assessment/[id]/page.tsx |
| --- | --- |
| 行号 | 117 |
| 状态 | 已修复 |
| 问题描述 | 模拟支付后使用 location.reload() 整页刷新，在 SPA 中应改用状态更新，体验差且会丢失组件状态。 |

修复方案：

改为调用 fetchData() 重新获取数据，避免整页刷新。

────────────────────────────────────────────────────────────────────

问题 #8　🟠 高

| 文件路径 | lib/report/index.ts |
| --- | --- |
| 行号 | 172 |
| 状态 | 已修复 |
| 问题描述 | getReportPreview 中 score 字段未做类型校验，若 fullReport.score 为字符串或 undefined，Math.floor 返回 NaN，前端渲染显示 NaN。 |

修复方案：

加 typeof score === 'number' 防护，非数字时返回 null。

────────────────────────────────────────────────────────────────────

问题 #9　🟡 中

| 文件路径 | lib/payment/wechat.ts |
| --- | --- |
| 行号 | 113 |
| 状态 | 待修复 |
| 问题描述 | 生产环境微信支付未实现，调用时直接 throw Error('生产环境微信支付请接入真实 API')，属于空实现。 |

修复方案：

接入微信支付 V3 API（需要商户号、API 密钥、证书等），工程量较大，建议单独排期。

────────────────────────────────────────────────────────────────────

问题 #10　🟡 中

| 文件路径 | 所有 API 路由 |
| --- | --- |
| 行号 | — |
| 状态 | 待修复 |
| 问题描述 | API 路由缺少输入格式校验，如 contactPhone 未校验手机号格式，字段类型未严格检查，存在脏数据风险。 |

修复方案：

在 API 路由层增加 Zod 或 Joi 校验 Schema，对手机号、邮箱、必填字段做格式校验。

────────────────────────────────────────────────────────────────────

问题 #11　🟡 中

| 文件路径 | 所有 API 路由 |
| --- | --- |
| 行号 | — |
| 状态 | 待修复 |
| 问题描述 | 缺少 API 限流/防刷机制，任何人可无限次调用提交测评接口，存在被刷风险。 |

修复方案：

在 middleware.ts 或 API 层增加 rate limiting（如 @upstash/ratelimit 或 express-rate-limit 风格的中间件）。

────────────────────────────────────────────────────────────────────

问题 #12　🟡 中

| 文件路径 | next.config.mjs |
| --- | --- |
| 行号 | 3-6 |
| 状态 | 已修复 |
| 问题描述 | serverActions.bodySizeLimit 配置写法在 Next.js 14.2 中已迁移，旧写法会有警告。 |

修复方案：

将 serverActions 配置放入 experimental 字段内，使用兼容写法。

────────────────────────────────────────────────────────────────────

问题 #13　🟡 中

| 文件路径 | .env |
| --- | --- |
| 行号 | 4 |
| 状态 | 待修复 |
| 问题描述 | OPENAI_API_KEY 配置为空字符串，AI 分析功能将无法调用，测评提交后异步生成报告时会抛出异常，测评状态变为 failed。 |

修复方案：

填入有效的 OpenAI API Key，或接入其他 AI 服务（如通义千问、文心一言等）并对应修改 lib/ai/index.ts。

────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 四、修复状态总结

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

✅ 已修复问题：9 项 1、2、3、4、5、6、7、8、12 号

⚠️ 待修复问题（需单独排期）

9. 【🟡 中】生产环境微信支付未实现，调用时直接 throw Error('生产环境微信支付请接入真实 API')，属于空实现。

10. 【🟡 中】API 路由缺少输入格式校验，如 contactPhone 未校验手机号格式，字段类型未严格检查，存在脏数据风险。

11. 【🟡 中】缺少 API 限流/防刷机制，任何人可无限次调用提交测评接口，存在被刷风险。

13. 【🟡 中】OPENAI_API_KEY 配置为空字符串，AI 分析功能将无法调用，测评提交后异步生成报告时会抛出异常，测评状态变为 failed。

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

建议优先级

P0（立即处理）

• 9（微信支付生产实现）

• 13（OPENAI_API_KEY 配置）

P1（上线前完成）

• 10（API 输入校验）

• 11（接口限流）

P2（后续迭代）

# 五、修复后构建验证

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

执行以下命令验证修复效果：

npm run build

构建结果：✅ Compiled successfully

所有页面编译通过，无 TypeScript 类型错误，无运行时语法错误。